HADASSA

# GUIA DE SCRUM PARA LÍDERES

Fundamentos, regras, responsabilidades e aplicação na empresa

PROJ-AGL-001

Versão 1.0 | Revisão 00

Projetos e Qualidade — 2026

# HADASSA — GUIA DE SCRUM PARA LÍDERES

Documento interno de capacitação e referência

Código: PROJ-AGL-001

Versão: 1.0

Revisão: 00

Responsável: Projetos e Qualidade

Base conceitual: Scrum Guide — Novembro de 2020, Ken Schwaber e Jeff Sutherland.

# Finalidade do documento

Este documento foi elaborado para ensinar os líderes da Hadassa a compreender, aplicar e sustentar o Scrum no trabalho da empresa. Ele apresenta o que é Scrum, por que ele pode ser utilizado, quais são suas responsabilidades, eventos, artefatos, compromissos, regras e limites, além de orientar como transformar o framework em uma rotina de gestão.

Importante: este guia adapta a linguagem para o contexto empresarial da Hadassa. A definição do Scrum e seus elementos fundamentais seguem o Scrum Guide de novembro de 2020. O Guia do Scrum afirma que o framework é deliberadamente incompleto e que técnicas e práticas adicionais podem ser utilizadas dentro dele conforme o contexto. citeturn0search1

# SUMÁRIO

1. O que é Scrum

2. Por que a Hadassa pode utilizar Scrum

3. Scrum não é apenas uma reunião

4. Os fundamentos: empirismo e pensamento enxuto

5. Os três pilares

6. Os cinco valores

7. A estrutura do Scrum

8. Scrum Team

9. Product Owner

10. Scrum Master

11. Developers

12. Product Goal

13. Product Backlog

14. Sprint Goal

15. Sprint Backlog

16. Increment

17. Definition of Done

18. Sprint

19. Sprint Planning

20. Daily Scrum

21. Sprint Review

22. Sprint Retrospective

23. Regras que devem ser respeitadas

24. O que Scrum não é

25. O papel dos líderes da Hadassa

26. Como adaptar Scrum à realidade da empresa

27. Exemplo aplicado à Hadassa

28. Rotina prática de implementação

29. Como lidar com mudanças e urgências

30. Impedimentos e problemas

31. Indicadores e transparência

32. Atividades para treinamento dos líderes

33. Checklist de implantação

34. Avaliação

35. Termo de compromisso

36. Encerramento

# 1. O que é Scrum

Scrum é um framework leve que ajuda pessoas, equipes e organizações a gerar valor por meio de soluções adaptativas para problemas complexos. Ele não é um manual que determina cada passo do trabalho; ele estabelece uma estrutura mínima de responsabilidades, eventos, artefatos e regras para que a equipe possa trabalhar, inspecionar o que está acontecendo e adaptar o próximo passo.

O Scrum Guide de novembro de 2020 apresenta o Scrum como uma estrutura baseada em empirismo e pensamento enxuto. O framework trabalha com ciclos curtos, inspeção frequente e adaptação. citeturn0search1

Na prática da Hadassa, isso significa organizar o trabalho em objetivos claros, tornar o trabalho visível, acompanhar o progresso e criar momentos formais para decidir o que deve continuar, mudar ou ser corrigido.

# 2. Por que a Hadassa pode utilizar Scrum

A Hadassa possui atividades de diferentes áreas, problemas que precisam ser investigados, melhorias que dependem de mais de uma pessoa e situações em que as informações mudam conforme o trabalho avança.

Em trabalhos desse tipo, planejar tudo de uma vez pode não ser suficiente. O Scrum permite trabalhar em ciclos, observar os resultados e adaptar o próximo ciclo.

Isso não significa que todo trabalho da empresa precise virar Scrum. O uso deve ser feito onde exista trabalho que se beneficie de um ciclo de planejamento, execução, inspeção e adaptação.

# 3. Scrum não é apenas uma reunião

Um erro comum é chamar qualquer reunião semanal de Scrum. Scrum é um framework completo. Ele envolve responsabilidades, eventos, artefatos, compromissos e regras que funcionam em conjunto.

Fazer apenas uma reunião diária, colocar tarefas em um quadro ou chamar o líder de Scrum Master não significa que a empresa esteja aplicando Scrum.

O valor está na combinação: objetivo claro, trabalho priorizado, ciclo definido, equipe responsável, inspeção frequente, transparência e adaptação.

# 4. Os fundamentos: empirismo e pensamento enxuto

Empirismo significa que o conhecimento vem da experiência e que as decisões devem ser baseadas no que é observado. Em vez de presumir que um plano continuará correto durante todo o trabalho, a equipe verifica o que aconteceu e utiliza essa informação para decidir os próximos passos.

Pensamento enxuto busca reduzir desperdícios e concentrar esforço no essencial. No contexto da Hadassa, isso pode significar reduzir retrabalho, esperas, movimentações desnecessárias, informações perdidas e atividades que não contribuem para o objetivo.

Scrum utiliza uma abordagem iterativa e incremental para aumentar a previsibilidade e controlar riscos. citeturn0search1

# 5. Os três pilares

TRANSPARÊNCIA — O trabalho e seu estado precisam ser visíveis para quem realiza o trabalho e para quem precisa tomar decisões.

INSPEÇÃO — O trabalho e os resultados precisam ser examinados com frequência suficiente para identificar problemas ou desvios.

ADAPTAÇÃO — Quando a inspeção mostra que algo precisa mudar, o trabalho ou a forma de trabalhar deve ser ajustado o quanto antes.

Os três pilares funcionam juntos. Inspecionar sem transparência produz informação ruim; adaptar sem inspeção produz decisões sem base suficiente. citeturn0search1

# 6. Os cinco valores

Compromisso, Foco, Abertura, Respeito e Coragem são os cinco valores apresentados pelo Scrum Guide.

Compromisso significa assumir responsabilidade pelos objetivos. Foco significa concentrar atenção no trabalho do Sprint. Abertura significa ser transparente sobre trabalho e desafios. Respeito significa reconhecer a capacidade e a autonomia profissional das pessoas. Coragem significa fazer o que precisa ser feito e enfrentar problemas difíceis. citeturn0search1

# 7. A estrutura do Scrum

O Scrum possui uma estrutura que deve ser entendida como um sistema. O Scrum Team possui três responsabilidades: Product Owner, Scrum Master e Developers. O trabalho é organizado por meio de Product Backlog, Sprint Backlog e Increment, cada um com um compromisso associado.

Os eventos são Sprint, Sprint Planning, Daily Scrum, Sprint Review e Sprint Retrospective.

A combinação desses elementos cria um ciclo contínuo de planejamento, execução, inspeção e adaptação.

# 8. Scrum Team

O Scrum Team é a unidade fundamental do Scrum. Ele é composto por um Product Owner, um Scrum Master e Developers. Não há subequipes ou hierarquias internas dentro do Scrum Team. O time é orientado por um objetivo de produto.

O Scrum Team é multifuncional e autogerenciado: possui as competências necessárias para criar valor e decide internamente quem faz o quê, quando e como. O Scrum Guide indica que o time costuma ter 10 pessoas ou menos. citeturn0search1

Para a Hadassa, a composição concreta deve respeitar a realidade das atividades. Funções hierárquicas da empresa não precisam desaparecer; o ponto é não confundir a hierarquia administrativa com as responsabilidades específicas dentro do Scrum.

# 9. Product Owner

O Product Owner é responsável por maximizar o valor do produto resultante do trabalho do Scrum Team. Ele também é responsável pela gestão eficaz do Product Backlog.

Isso inclui desenvolver e comunicar o Product Goal, criar e comunicar itens do Product Backlog, ordenar os itens e garantir que o Product Backlog seja transparente, visível e compreendido.

O Product Owner pode delegar atividades, mas continua responsável pela efetividade do trabalho relacionado ao Product Backlog. citeturn0search1

Na Hadassa, essa responsabilidade precisa estar claramente atribuída a uma pessoa, para que a prioridade não seja definida por várias pessoas ao mesmo tempo.

# 10. Scrum Master

O Scrum Master é responsável por estabelecer o Scrum conforme definido no Scrum Guide e por ajudar pessoas e organização a compreenderem teoria e prática.

Ele trabalha para aumentar a efetividade do Scrum Team, ajudando na autogestão, foco, remoção de impedimentos e realização produtiva dos eventos.

O Scrum Master também atua junto ao Product Owner e à organização, apoiando o uso adequado do framework e ajudando a remover barreiras entre stakeholders e Scrum Teams. citeturn0search1

Scrum Master não é sinônimo de chefe da equipe. A função é de liderança servidora, facilitação, orientação e melhoria do sistema de trabalho.

# 11. Developers

Developers são as pessoas do Scrum Team comprometidas em criar qualquer aspecto de um Increment utilizável a cada Sprint.

São responsáveis por criar o plano do Sprint, manter a qualidade por meio da Definition of Done, adaptar o plano diariamente em direção ao Sprint Goal e cobrar responsabilidade profissional entre si. citeturn0search1

No contexto da Hadassa, o termo Developers deve ser entendido como as pessoas que executam o trabalho necessário para gerar o resultado do Sprint, e não exclusivamente como programadores.

# 12. Product Goal

O Product Goal descreve um estado futuro do produto que serve como alvo para o Scrum Team. Ele está no Product Backlog e representa o objetivo de longo prazo do time.

O time deve cumprir ou abandonar um Product Goal antes de assumir o próximo. citeturn0search1

Exemplo de adaptação: estruturar e estabilizar determinado processo de produção, estoque ou qualidade pode ser um objetivo maior que orienta vários Sprints.

# 13. Product Backlog

O Product Backlog é a lista ordenada e emergente de tudo o que é necessário para melhorar o produto. Ele é a fonte única do trabalho realizado pelo Scrum Team.

Os itens são refinados continuamente. A ordenação é responsabilidade do Product Owner, enquanto os Developers participam das discussões e são responsáveis pelo dimensionamento do trabalho. citeturn0search1

Para a Hadassa, o Backlog deve evitar listas paralelas escondidas. Se um trabalho pertence ao objetivo do produto, ele precisa ter visibilidade no Backlog correspondente.

# 14. Sprint Goal

O Sprint Goal é o objetivo único do Sprint. Ele dá flexibilidade sobre exatamente qual trabalho será realizado, mantendo a equipe concentrada em um propósito comum.

Durante o Sprint, não devem ser introduzidas mudanças que coloquem o Sprint Goal em risco. O escopo pode ser esclarecido e renegociado com o Product Owner à medida que mais conhecimento aparece. citeturn0search1

# 15. Sprint Backlog

O Sprint Backlog é composto pelo Sprint Goal, pelos itens selecionados do Product Backlog e pelo plano acionável para entregar o Increment.

Ele é um plano feito pelos Developers para os Developers. Deve permanecer visível e ser atualizado conforme o trabalho avança e novas informações aparecem. citeturn0search1

# 16. Increment

O Increment é uma etapa concreta e utilizável em direção ao Product Goal. Um Sprint pode produzir vários Increments, e o trabalho somente faz parte do Increment quando atende à Definition of Done.

Os Increments precisam ser utilizáveis. A existência de uma tarefa marcada como concluída não significa automaticamente que existe um Increment de valor.

# 17. Definition of Done

A Definition of Done é uma descrição formal do estado do Increment quando ele atende às medidas de qualidade exigidas para o produto.

Quando um item não atende à Definition of Done, ele não deve ser considerado parte do Increment nem apresentado como concluído. citeturn0search1

Na Hadassa, a Definition of Done deve ser construída de acordo com cada tipo de trabalho. Ela pode incluir requisitos técnicos, conferência, qualidade, documentação, teste ou aprovação quando aplicável.

# 18. Sprint

O Sprint é o contêiner de todos os demais eventos do Scrum. É um período de duração fixa de um mês ou menos, no qual um Increment utilizável é criado.

Um novo Sprint começa imediatamente após o anterior. Durante o Sprint, o trabalho é acompanhado e adaptado sem perder o foco no Sprint Goal. citeturn0search1

# 19. Sprint Planning

A Sprint Planning inicia o Sprint. O Scrum Team discute três assuntos: por que o Sprint é valioso, o que pode ser realizado e como o trabalho escolhido será realizado.

O resultado é o Sprint Goal, os itens selecionados do Product Backlog e o plano de execução do Sprint.

A reunião deve ser preparada com um Backlog suficientemente compreendido para que o time consiga tomar decisões.

# 20. Daily Scrum

O Daily Scrum é um evento de 15 minutos para os Developers inspecionarem o progresso em direção ao Sprint Goal e adaptarem o Sprint Backlog conforme necessário.

Ele não precisa seguir obrigatoriamente três perguntas fixas. O formato pode variar, desde que o evento cumpra seu propósito.

Na prática, não deve ser uma reunião para o líder cobrar cada pessoa. É uma oportunidade do time coordenar seu trabalho e identificar ajustes.

# 21. Sprint Review

A Sprint Review é realizada no final do Sprint para inspecionar o resultado e determinar adaptações futuras. O Scrum Team apresenta os resultados às partes interessadas e discute progresso em direção ao Product Goal.

Não é simplesmente uma apresentação para receber aprovação. É uma sessão de trabalho e inspeção do que foi produzido e do que deve ser feito a seguir.

# 22. Sprint Retrospective

A Sprint Retrospective é uma oportunidade para o Scrum Team inspecionar como o último Sprint foi em relação a pessoas, interações, processos, ferramentas e Definition of Done.

O time identifica as mudanças mais úteis para aumentar a qualidade e a efetividade. As melhorias mais importantes podem entrar no Sprint Backlog do Sprint seguinte. citeturn0search1

# 23. Regras que devem ser respeitadas

Scrum não deve ser aplicado retirando justamente os elementos que dão sentido ao framework. O Scrum Guide destaca que mudar ideias centrais, deixar elementos de fora ou não seguir as regras pode esconder problemas e limitar os benefícios. citeturn0search1

Regras essenciais: existir um Scrum Team com as três responsabilidades; existir Product Goal; existir Product Backlog; trabalhar em Sprints; realizar os eventos; produzir Increments; utilizar Definition of Done; manter transparência; inspecionar; adaptar.

Se a empresa decidir utilizar uma prática adicional, ela deve ser tratada como uma prática adicional, e não apresentada como se fosse uma regra oficial do Scrum.

# 24. O que Scrum não é

Scrum não é um sinônimo de Kanban.

Scrum não é apenas Daily.

Scrum não é uma lista de tarefas.

Scrum não é um método para o chefe distribuir tarefas individualmente.

Scrum não elimina planejamento.

Scrum não significa que tudo pode mudar a qualquer momento.

Scrum não garante que qualquer projeto será bem-sucedido.

Scrum não é exclusivo de software; o próprio Scrum Guide descreve sua utilização em diferentes domínios de trabalho complexo. citeturn0search1

# 25. O papel dos líderes da Hadassa

Os líderes têm papel importante para que o Scrum não vire apenas uma formalidade.

Devem respeitar as responsabilidades definidas, evitar criar prioridades paralelas fora do Product Backlog, permitir transparência sobre problemas, apoiar a remoção de impedimentos e participar como stakeholders quando apropriado.

Liderança não significa retirar a autonomia do Scrum Team. O objetivo é criar condições para que o time consiga entregar valor e melhorar continuamente.

# 26. Como adaptar Scrum à realidade da empresa

A adaptação deve ocorrer nas práticas, ferramentas e linguagem, sem alterar os elementos fundamentais que definem o framework.

Exemplos: usar quadro físico ou digital; definir cadência adequada; utilizar documentos internos; estabelecer critérios de qualidade; integrar checklists existentes; usar códigos internos; envolver setores necessários.

O que não deve acontecer é retirar elementos essenciais e continuar chamando a prática resultante de Scrum completo.

# 27. Exemplo aplicado à Hadassa

Product Goal: estruturar e estabilizar um processo de controle de materiais.

Product Backlog: mapear materiais críticos; revisar cadastro; criar procedimento de recebimento; definir critérios de aceitação; testar o procedimento; treinar equipe; acompanhar resultados.

Sprint Goal: estabelecer e testar o novo controle de recebimento durante um ciclo.

Increment: procedimento aprovado, formulário funcional, equipe orientada e primeira aplicação concluída conforme a Definition of Done.

Review: verificar o que foi produzido e ouvir quem utiliza o processo.

Retrospective: identificar o que dificultou a execução e definir melhoria para o próximo Sprint.

# 28. Rotina prática de implementação

## 1. Definir o Product Goal.

## 2. Formar o Scrum Team e deixar responsabilidades claras.

## 3. Criar e ordenar o Product Backlog.

## 4. Definir a duração dos Sprints.

## 5. Realizar Sprint Planning.

## 6. Executar o trabalho e realizar Daily Scrum.

## 7. Inspecionar o resultado na Sprint Review.

## 8. Inspecionar a forma de trabalho na Sprint Retrospective.

## 9. Adaptar o próximo Sprint.

## 10. Repetir o ciclo.

# 29. Como lidar com mudanças e urgências

Scrum não significa ignorar urgências. Significa tornar o impacto delas transparente e proteger o objetivo do Sprint sempre que possível.

Uma mudança deve ser discutida com quem possui a responsabilidade adequada. O Product Owner pode negociar o escopo com os Developers, desde que isso não coloque o Sprint Goal em risco.

Se o Sprint Goal se tornar obsoleto, o Product Owner tem autoridade para cancelar o Sprint. O Scrum Guide trata o cancelamento como algo possível quando o objetivo deixa de fazer sentido. citeturn0search1

# 30. Impedimentos e problemas

Impedimento é qualquer fator que dificulte o avanço do Scrum Team.

Exemplos: falta de material, informação ausente, dependência externa, decisão pendente, acesso bloqueado, conflito de prioridade ou recurso necessário indisponível.

O Scrum Master deve ajudar a remover impedimentos. A existência de um impedimento não deve ser escondida para preservar uma aparência de normalidade; transparência é parte do funcionamento do Scrum.

# 31. Indicadores e transparência

Indicadores podem ajudar a enxergar tendências e problemas, mas não devem substituir os artefatos e eventos do Scrum.

Para a Hadassa, pode ser útil acompanhar itens concluídos, itens bloqueados, tempo de execução, retrabalho, qualidade, problemas recorrentes e cumprimento do Sprint Goal, desde que os indicadores sejam usados para aprendizado e decisão, não para criar competição improdutiva.

Evite usar métricas isoladas para avaliar pessoas. O foco deve estar no sistema de trabalho e no valor entregue.

# 32. Atividades para treinamento dos líderes

ATIVIDADE 1 — IDENTIFIQUE O PAPEL: apresente situações e peça aos participantes que indiquem se a responsabilidade é principalmente do Product Owner, Scrum Master, Developers ou stakeholder.

ATIVIDADE 2 — MONTE UM BACKLOG: use problemas reais da empresa e transforme-os em itens de Product Backlog, depois ordene-os por valor e necessidade.

ATIVIDADE 3 — MONTE UM SPRINT: escolha um Sprint Goal e selecione os itens que realmente contribuem para ele.

ATIVIDADE 4 — DAILY: simule uma Daily Scrum sem transformar a reunião em cobrança individual.

ATIVIDADE 5 — REVIEW: apresente um Increment e peça ao grupo para discutir o resultado e as próximas adaptações.

ATIVIDADE 6 — RETROSPECTIVA: identifique o que funcionou, o que dificultou e qual melhoria será experimentada no próximo Sprint.

ATIVIDADE 7 — ERROS DE SCRUM: entregue uma situação em que o líder distribui tarefas, muda prioridades diariamente e cobra uma Daily longa. O grupo deve identificar quais princípios estão sendo prejudicados.

# 33. Checklist de implantação

Product Goal definido: ( )

Scrum Team definido: ( )

Product Owner definido: ( )

Scrum Master definido: ( )

Developers definidos: ( )

Product Backlog criado e ordenado: ( )

Definition of Done definida: ( )

Duração do Sprint definida: ( )

Sprint Planning programado: ( )

Daily Scrum programada: ( )

Sprint Review programada: ( )

Sprint Retrospective programada: ( )

Quadro/forma de transparência definida: ( )

Canal para impedimentos definido: ( )

# 34. Avaliação

Após o treinamento, o líder deve ser capaz de explicar o propósito do Scrum, diferenciar as três responsabilidades, identificar os artefatos, explicar os eventos, compreender os três pilares, utilizar os cinco valores e reconhecer situações que descaracterizam o framework.

Resultado: ( ) Apto para participar da implementação  ( ) Necessita reforço de treinamento

# 35. Termo de compromisso

Eu, ________________________________________________, declaro que participei do treinamento sobre Scrum e compreendi os fundamentos, responsabilidades, eventos, artefatos, compromissos e regras apresentados neste documento.

Comprometo-me a utilizar os princípios do Scrum de forma coerente com o framework adotado pela empresa, mantendo transparência sobre o trabalho, participando dos eventos aplicáveis, respeitando as responsabilidades definidas e contribuindo para inspeção e adaptação contínuas.

Data: ____/____/________    Assinatura: ________________________________________________

# 36. Encerramento

Scrum não deve ser tratado como uma moda ou como uma coleção de reuniões. Ele é um framework para trabalhar de maneira empírica em contextos complexos.

Para a Hadassa, a implantação deve ter um propósito claro: tornar o trabalho mais transparente, permitir que problemas apareçam mais cedo, organizar prioridades, criar ciclos de aprendizado e melhorar a capacidade da equipe de entregar valor.

O resultado esperado não é simplesmente 'fazer Scrum'. É utilizar corretamente a estrutura para aprender mais rápido sobre o trabalho e adaptar a forma de trabalhar com base no que é observado.

# REGISTRO DO TREINAMENTO

Código: PROJ-AGL-001 | Versão 1.0

Data: ____/____/________

Instrutor: ________________________________________________

| Nome | Função | Assinatura | Resultado |
| --- | --- | --- | --- |

## Observações

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________